バージョン 1

〒530-0001

大阪府北区梅田3-3-1

株式会社まさる堂　代表取締役社長

田中　　信也　　　様

2018/5/17

株式会社You\_next

システム名称：You\_next動画投稿サイト

〒530-0001  
大阪府北区梅田3-3-1　23階

提供:　　小川　　紗世

株式会社You\_next

〒530-0001

大阪府北区梅田3-3-1

株式会社まさる堂　代表取締役社長

田中　　信也　　　様

システム提案書

プロジェクトメンバー

| 役職名称 | 所属部署 | 氏 | 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役社長 | サーバーシステム部 | 細見 | 祐 |
| 代表取締役副社長 | サーバーシステム部 | 辻 | 亮太 |
| システム役員 | フロント開発部 | 小川 | 紗世 |
| システム役員 | フロント開発部 | 松阪 | 一穂 |

書類一覧

| No | 名称 | ページ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要件定義書 | ｐ２ |
| 2 | システム提案書 | ｐ４ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 査間 | 検証者 | 作成者 |
|  |  |  |

〒530-0001

大阪府北区梅田3-3-1

株式会社まさる堂　代表取締役社長

田中　　信也　　　様

１．要件定義書

目次

**1-1**　**システム化の目標**

**1-2**　**システム対象範囲**

**1-3**　**費用対効果**

**1-4**　**機能要件**

**1-5**　**情報要件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 査間 | 検証者 | 作成者 |
|  |  |  |

| 1-1 | システム化の目標 |
| --- | --- |
|  | お金を稼げるシステムを作ること |
| 1-2 | **システム対象範囲** |
|  | 対応可能期間：検討中 |
| 1-3 | **費用対効果** |
|  | 黒字運用 |
| 1-4 | **機能要件** |
|  | 動画視聴可能なシステム |
| 1-5 | **情報要件** |
|  | ユーザーを識別し管理する情報 |

〒530-0001

大阪府北区梅田3-3-1

株式会社まさる堂　代表取締役社長

田中　　信也　　　様

２．システム提案書

目次

**2-1**　**目的・ねらい**

**2-2**　**課題**

**2-3**　**対象範囲**

**2-4**　**実現手段**

**2-5**　**実現時期**

**2-6**　**実現体制**

**2-7**　**必要費用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 査間 | 検証者 | 作成者 |
|  |  |  |

| 2-1 | 目的・狙い |
| --- | --- |
|  | ユーザーに動画を投稿してもらいその動画をユーザーが見る  コンテンツを排出することなくシステムを維持するだけで  利益を生み出す |
| 2-2 | **課題** |
|  | | 内容 | 稼働初期のコンテンツ | | --- | --- | | 問題 | 稼働初期のコンテンツがない | | 解決策 | 他社に初期コンテンツを提供してもらい配信する |  | 内容 | サーバ | | --- | --- | | 問題 | サーバーがない | | 解決策 | レンタルサーバーを借りる | |

| 2-3 | 対象範囲 |
| --- | --- |
|  | | 管理者 | 株式会社まさる堂　様 | | --- | --- | |  | 管理システムを使いシステムを管理する |   **使用者**   | 投稿者 | 動画を投稿する企業や一般人 | | --- | --- | | 視聴者 | **投稿者が投稿した動画を視聴する** | |
| 2-4 | **実現手段** |
|  | 1. 動画投稿サイトを作成 2. レンタルサーバーにアップ 3. ユーザーを呼びシステムを運用する |
| 2-5 | **実現時期** |
|  | 約１２０人日完成 |

| 2-6 | 実現体制 |
| --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | リーダー・コーディング・テスト | 細見 | | 企画・設計 | 松阪 | | プログラム設計 | 辻 | | デザイナー | 小川 | |
| 2-7 | **必要費用** |
|  | 開発費　１人日　/　５万　×　１２０日　＝　６００万  サーバー維持費　月３０万 |